| Sprint | Tarefas Principais | RF/RNF Envolvidos |
| --- | --- | --- |
| 0 – Preparação | - Revisar documentação e criar backlog inicial. - Configurar ambiente de desenvolvimento e versionamento. | — |
| 1 – Autenticação Completa | - Implementar cadastro e edição de usuários pelo administrador. - Criar fluxo de redefinição de senha. - Ajustar permissões e papéis (aluno, professor, administrador). | RF-03 |
| 2 – Configuração do Jogo | - Modelar parâmetros iniciais (capital, estoque, produtos habilitados). - Tela para ativar ou desativar módulos do jogo. - Definir regras para eventos aleatórios por rodada. | RF-04, RF-05, RF-06 |
| 3 – Painel do Grupo | - Desenvolver painel com indicadores em tempo real. - Histórico das decisões e suas consequências. - Formulário para envio de decisões antes do fechamento de rodada. | RF-07, RF-08, RF-09 |
| 4 – Produção e Estoques | - Implementar cálculo automático de estoque. - Alertas de risco de ruptura ou desperdício. - Definir parâmetros de produção (máquinas, capacidade etc.). | RF-10, RF-11, RF-12 |
| 5 – Distribuição e Comercialização | - Cálculo de custos de transporte e prazos. - Definição de preços/promos por praça. - Relatórios de vendas e demanda. | RF-13, RF-14, RF-15 |
| 6 – Financeiro e Ranking | - Cálculo de resultados financeiros por rodada (DRE, fluxo de caixa). - Relatórios e gráficos comparativos. - Implementação do ranking dinâmico dos grupos. | RF-16, RF-17, RF-18 |
| 7 – Eventos Aleatórios | - Sorteio e aplicação automática de eventos com probabilidades. - Notificação imediata do impacto aos grupos. | RF-19, RF-20 |
| 8 – Encerramento da Rodada | - Encerramento automático da rodada no horário definido. - Processamento das decisões e consolidação dos resultados. - Apresentação de relatórios finais. | RF-21, RF-22 |
| Ações Transversais | - Garantir desempenho (<2 s) e suporte a até 100 usuários. - Implementar documentação de ajuda online. - Configurar backup automático e monitoramento da disponibilidade. - Aplicar criptografia, controle de permissões e compatibilidade com navegadores/dispositivos. - Manter código modular e preparado para integrações futuras. |  |